个人周报

报告期：2016.10.25至2016.10.28

报告人：岳伟玺

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 确定要做项目 | 25整天,26上午 | 100% |
| 规划主要功能模块 | 26下午，27,28 | 80% |
| 讨论模块内容可行性 | 28 | 80% |

* **问题和关注点**

有些功能是否有实现必要，和能否实现，及实现的样式

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 完成前台最终页面效果 | 11.1 下午~11.2 | 主页面和少量页面完成 |
|  |  |  |