个人周报

报告期：[2016-10-25] 至 [2016-10-30]

报告人：岳雨萌

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 1. 完成项目筛选 | 2016-10-25~2016-10-26 | 100% |
| 1. 完成前台UI界面的初步设计构想 | 2016-10-27~2016-10-28 | 100% |
| 1. 完成前台UI界面的基本功能设计修改完善 | 2016-10-28~2016-10-30 | 100% |

* **问题和关注点**

前台界面是否囊括买家项目需求、个人认证模块是否必要、提问模块的实形式如何

* **下周工作安排**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 责任人 | 目标状态 |
| 补齐redmine前期已完成的内容 |  | 郭可 | 已完成 |
| 完成前台最终UI界面 |  | 岳伟玺 黄秀贞 | 进行中 |
| 完成后台最终UI界面 |  | 郭可 岳雨萌 米饭学长 | 进行中 |
| 完成版本管理讨论 |  |  | 未进行 |
| 完成思维导图及各种文档 |  | 张潇洁 | 进行中 |
| 组织完成个人周报 |  | 全员 | 进行中 |
| 全员会用github与redmine |  | 米饭学长 | 进行中 |
| 向全员介绍第二次需求讨论后的成果 |  | 郭可 | 已完成 |
| 组织开发人员会议 搭建项目工程 |  |  | 未进行 |
| 统一开发编码规范 |  |  | 未进行 |