个人周报

报告期：10月25日至10月30日

报告人：张潇洁

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 1.参加小组第一次会议，确定小组名称 | 2016-10-25 | 100% |
| 1.为实训项目寻找需求 | 2016-10-25~2016-10-26 | 100% |
| 2.小组讨论确定实训题目 | 2016-10-27 | 100% |
| 3.找客户详细了解需求 | 2016-10-28 | 100% |
| 4.设计前台页面和功能 | 2016-10-29~2016-10-30 | 100% |

* **问题和关注点**

项目需求的确定，前台页面设计要美观简洁，功能点设计要全面，考虑时间安排

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 1. 补齐redmine前期已完成的内容 | 2016-11-1 | 70% |
| 2.完成版本管理讨论 | 2016-11-1~2016-11-2 | 0% |
| 3.完成思维导图及各种文档 | 2016-11-2~2016-11-3 | 40% |
| 4.学习使用github和redmine | 2016-11-4 | 0% |
| 5.统一开发编码规范 | 2016-11-5 | 0% |
| 6. 参加开发人员会议搭建项目工程 | 2016-11-6 | 0% |
| 7.完成个人周报 | 2016-11-7 | 0% |