个人周报

报告期：10.25至11.1

报告人：郭可

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 组织第一次组内会议  大致内容：  组长组员各自介绍  认清小组的重要性  组内规定  小组期望  讨论出组名：六面魔方小组  组织初步想出项目点子 | 10.25 | 完成 |
| 组织讨论确定项目：基于微信的国际交流学院服务系统 | 10.27 | 完成 |
| 找校团委询问需求 | 10.26 | 完成 |
| 找国际交流学院询问需求 | 10.26 | 完成 |
| 组织组内画界面原型 | 10.27 | 完成 |
| 找国际交流学院再次确定需求 | 10.31 | 完成 |
| 组织组内讨论前台功能与页面呈现形式 | 10.27 | 完成 |
| 完成组内redmine与github建设 | 11.1 | 进行中 |
| 组织组内讨论后台主要功能与界面原型，并作出前台后台简要概述文档 | 10.31 | 完成 |
| 修改前台后台文档 | 11.1 | 进行中 |
| 讨论确定组内项目流程 | 10.26 | 完成 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

* **问题和关注点**

无太大问题，过程基本顺利

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 补齐redmine前期已完成的内容 |  | 已完成 |
| 完成前台最终UI界面 |  |  |
| 完成后台最终UI界面 |  |  |
| 完成版本管理讨论 |  |  |
| 完成思维导图及各种文档 |  |  |
| 组织完成个人周报 |  |  |
| 全员会用github与redmine |  |  |
| 向全员介绍第二次需求讨论后的成果 |  |  |
| 组织开发人员会议 搭建项目工程 |  |  |
| 统一开发编码规范 |  |  |
|  |  |  |