个人周报

报告期：[2016-10-25] 至 [2016-10-31]

报告人：黄秀贞

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 1.讨论小组名称并确定，讨论项目内容 | 2016-10-25~2016-10-26 | 100% |
| 2.确定项目内容，深挖需求，粗略描述前台界面及功能 | 2016-10-27~2016-10-28 | 100% |
| 3.确定前台界面，讨论后台界面及功能 | 2016-10-31~2016-10-31 | 100% |
| 4．绘制前台UI界面 | 2016-11-1~2016-11-1 | 60% |

* **问题和关注点**
* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 1. 完成前台最终UI界面 |  |  |
|  |  |  |