个人周报

报告期：2016.10.31至2016.11.4

报告人：岳伟玺

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 画界面原型 | 31,1整天 | 100% |
| 修改界面原型 | 2,3 整天 | 100% |
| 再修改界面原型并最终确定 | 4 整天 | 100% |

* **问题和关注点**

实现的基本功能，4个模块，关于样式的细节展示，整个系统页面的统一

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 代码问题 | 11.10 ~11.待定 | 未开始 |
|  |  |  |