再次个人周报

报告期：[2016-10-31] 至 [2016-11-06]

报告人：岳雨萌

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 1. 补齐redmine前期任务 | 2016-11-1 | 100% |
| 2.查看编码规范 | 2016-11-1~2016-11-2 | 100% |
| 3.参加王鹏帆学习会议 | 2016-11-02 | 100% |
| 1. 画后台界面 | 2016-11-02~2016-11-02 | 100% |
| 1. 完善后台界面功能 | 2016-11-03~2016-11-04 | 100% |
| 1. 完成后台界面原型设计 | 2016-11-05~2016-11-06 | 100% |

* **问题和关注点**

后台界面是否美观、后台代码是否整齐、可用

* **下周工作安排**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 | |
| 1.完成后台最终界面 | 2016-11-7~2016-11-9 | 70% |
| 2.tortoiseGit安装问题解决 | 2016-11-10 | 0% |
| 3.完成redmine上的问题 | 2016-11-11 | 40% |
| 4.学习使用github和redmine | 2016-11-12 | 0% |
| 5.完成个人周报 | 2016-11-13 | 0% |