个人周报

报告期：11月1日至11月6日

报告人：张潇洁

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 1. 补齐redmine前期任务 | 2016-11-1 | 100% |
| 2.查看编码规范 | 2016-11-1~2016-11-2 | 100% |
| 3.参加王鹏帆学习会议 | 2016-11-2 | 100% |
| 4.编写需求文档 | 2016-11-3~2016-11-4 | 100% |
| 5..编写思维导图 | 2016-11-4 | 100% |
| 6.设计后台界面与功能 | 2016-11-4~2016-11-5 | 100% |
| 7.完成后台最终设计，界面代码 | 2016-11-5 | 100% |

* **问题和关注点**

需求文档中的某些硬件数据，后台界面代码，tortoiseGit安装问题

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 1.完成后台最终界面 | 2016-11-7~2016-11-9 | 70% |
| 2.tortoiseGit安装问题解决 | 2016-11-10 | 0% |
| 3.完成redmine上的问题 | 2016-11-11 | 40% |
| 4.学习使用github和redmine | 2016-11-12 | 0% |
| 5.完成个人周报 | 2016-11-13 | 0% |